_________________

Paditësi: ______________ .

E Paditura: _______________

Data:         ______

Vlera e kontestit: _________

Padi

për shkelje të kontratës së ndërtimit dhe kompensim dëmi

Kjo padi paraqitet bazuar në nenin 53 të Ligjit nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore (në vazhdim: LPK), si dhe brenda afatit të përcaktuar me nenin 263 të Ligjit nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve (në vazhdim: LMD).

Më datë ________  paditësi dhe i padituri kanë lidhur kontratë për kryerjen e projektit ndërtimor në sipërfaqe prej XX m2. I padituri sipas kontratës është obliguar që ta kryejë projektin ndërtimor deri më datë ___.____ .

Provë nr. 1: Kontrata nr.______ , e datës ________ .

I padituri nuk e ka përmbushur detyrimin e vet në afatin e kontraktuar, ashtu që paditësi i ka ofruar një afat shtesë të arsyeshëm për përmbushje të detyrimit deri më datë _______,  ndërsa në të kundërtën do të kërkojë zgjidhjen e kontratës dhe kompensimin e dëmit të shkaktuar.

Provë nr. 2: Shkresa e paditësit e datës ________ .

I padituri nuk e ka përmbushur detyrimin edhe në afatin e paraparë shtesë të theksuar më lartë dhe i është drejtuar paditësit me një shkresë ku ka kërkuar përsëri një afat shtesë për kryerjen e ndërtimit.

Provë nr. 3: Shkresa e të paditurit e datës ________ .

I padituri ka dështuar ta zbatojë nenin ____  të kontratës nr. _____ , të datës _____  të lidhur në mes të paditësit dhe të paditurit, e cila përcakton se i padituri që nga data XX deri në përfundimin e ndërtimit do t’i paguajë qiranë paditësit në vlerë prej _____ Eur. Paditësi ka kërkuar me shkrim disa herë që kjo të paguhet shuma e dakorduar, mirëpo i padituri ka kërkuar mirëkuptim dhe kohë shtesë.

Provë nr.4: Komunikimet elektronike të datës _____  dhe të dt. ______.

Pas dakordimit të afatit shtesë, projekti ndërtimor ka qenë i planifikuar të përfundojë më datë ________ . Nga kjo datë, paditësi ka planifikuar që ta lëshojë objektin B me qira, e cila sipas vlerës së tregut do të ishte ______  eur në muaj.

Si rezultat i dështimit të zbatimit të kontratës në mes të palëve kontraktuese, paditësi paraqet këtë padi duke kërkuar që gjykata pas administrimit të provave të merr këtë:

AKTGJYKIM   APROVOHET  padia e paditësit ________    kundër të paditurit ___________    nga ________    dhe të paditurit ________    nga _____    e lidhur më datë ______    nr.  ____   . DETYROHET  i padituri që t’i paguajë paditësit qiranë që nga data ______    në total prej  ______    Eur me kamatë 8% prej ________     deri në pagesën përfundimtare. DETYROHET  i padituri që për fitimin e humbur të qirasë së objektit B të paguajë vlerën prej  _______    Eur me kamatë 8% prej ________    deri në pagesën përfundimtare. Shpenzimet e procedurës paditësi i kërkon në bazë të tarifës së avokatëve.

Paditësi:	__________

Vendi: ________

Datë: ______